TURICOPY · INTEGRACIÓN SMARTIER–ODOO

Estructura, flujo y estado de la integración

Informe técnico del middleware construido: cómo está organizado, por dónde circulan los datos, qué se ha probado contra los sistemas reales y qué información falta para poder emitir la primera factura.

Smart Automata   ·   24 de agosto de 2026   ·   Rama Turicopy-V17   ·   109 pruebas automáticas en verde

SITUACIÓN EN UNA FRASE

El middleware está construido y probado; lo que impide facturar no es el software, sino que faltan datos en el origen: ningún cliente de Smartier tiene RIF, y todavía no existe ninguna nota de entrega sobre la que facturar.

01  Resumen ejecutivo

Turicopy usa Smartier para pedidos y producción, y Odoo para la contabilidad. El middleware que hemos construido conecta ambos: lee de la API de Smartier, traduce los datos al formato contable y crea la factura en Odoo, sin que nadie tenga que copiar información a mano.

Qué está terminado

Un solo servicio cubre todo el recorrido: lectura de Smartier, cola intermedia y sincronización con Odoo. No hacen falta dos middlewares.

Sin duplicados por diseño. Reenviar la misma nota no crea una segunda factura: está verificado contra Odoo real.

Panel de control para ver qué entró, qué se facturó y qué falló, sin leer registros técnicos.

Facturación en bolívares y en dólares, con la conversión resuelta por Odoo a la tasa vigente.

Qué falta, y no depende de nosotros

El RIF de los clientes. Los 3 clientes de Smartier lo tienen vacío. Sin identificación fiscal, Odoo rechaza la factura.

Notas de entrega. No existe ninguna todavía, así que el tramo final no se ha podido probar con datos reales.

02  Esquema del flujo

Por dónde circula un dato desde que se entrega la mercancía hasta que existe la factura.

Vista general

| SMARTIER Pedidos y producción API de solo lectura 5 peticiones/seg | → lee cada 5 min | MIDDLEWARE Traduce y controla Un solo servicio FastAPI + Celery | → crea factura | ODOO Contabilidad y fiscal Emite y contabiliza JSON-RPC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Los datos van en un solo sentido: Smartier no recibe nada de vuelta, porque su API no permite escribir.

Detalle interno: el middleware por dentro

| API SMARTIER notas-entrega clientes · productos | → 1. lee lo nuevo | INGESTA Traduce cada nota al formato contable ingesta_smartier.py | → 2. encola | COLA Base de datos PENDIENTE cola_sincronizacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ↓ 3. toma un lote |
| ODOO Factura emitida y contabilizada | ← 5. crea y valida | POLLER Comprueba duplicados y sincroniza poller.py | ← 4. procesa | REGISTRO PROCESADO / ERROR visible en el panel |

El recorrido atraviesa la cola: el mismo servicio escribe por un lado (ingesta) y lee por el otro (poller). El registro de lo hecho se guarda en el middleware, nunca en Smartier.

POR QUÉ EXISTE LA COLA INTERMEDIA

Absorbe los ritmos distintos. Smartier limita a 5 peticiones por segundo; Odoo tiene su propia velocidad. La cola desacopla ambos.

Protege ante caídas. Si Odoo no responde, lo ya leído espera en la cola en lugar de perderse.

Hace visible el problema. Cuando una factura falla, se ve en qué punto exacto y por qué.

03  Estructura del software

Piezas que componen el middleware y responsabilidad de cada una.

Módulos de la integración con Smartier

| MÓDULO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| smartier_client.py | Habla con la API: paginación, control del límite de 5 peticiones por segundo y reintentos si el servidor responde con error temporal. |
| ingesta_smartier.py | Traduce cada nota de entrega al formato contable y la deja en la cola. Recuerda hasta dónde leyó para no repetir trabajo. |
| poller.py | Toma lotes de la cola y los sincroniza con Odoo. Aísla los fallos: una nota con error no bloquea a las demás. |
| sincronizador.py | Crea y contabiliza la factura en Odoo, comprobando antes que no exista ya. Es la garantía de que no se duplica. |
| mappings.yaml | Correspondencia entre campos de origen y campos de Odoo. Se ajusta sin tocar el programa. |
| observabilidad.py | Alimenta el panel de control con el estado de cada sincronización. |

Qué puede consultarse desde fuera

| DIRECCIÓN | PARA QUÉ SIRVE |
| --- | --- |
| /panel | Panel visual: estado de todo, en el navegador. |
| /smartier/diagnostico | Radiografía de Smartier: cuántos registros hay y qué falta. |
| /smartier/ingerir | Fuerza una lectura de Smartier sin esperar al turno automático. |
| /poller/ejecutar | Fuerza el envío a Odoo de lo que haya en la cola. |
| /health | Comprobación de que el servicio está vivo y conectado. |

04  Pruebas realizadas

Todo lo siguiente se ejecutó contra los sistemas reales, no en simulación.

Contra la API de Smartier · 21 y 24 de agosto

| PRUEBA | RESULTADO |
| --- | --- |
| Conexión y autenticación | Correcta con la clave facilitada |
| Lectura de clientes | 3 registros |
| Lectura de productos | 50 registros (eran 48 el día 21) |
| Lectura de notas de entrega | 0 registros |
| Lectura de órdenes | 0 registros |
| Traducción al formato contable | Correcta, comprobada con datos reales |
| Diagnóstico automático | Detecta por sí solo los clientes sin RIF |

Contra Odoo 17 · antes de que se eliminara la instancia

| PRUEBA | RESULTADO |
| --- | --- |
| Crear factura con IVA | Emitida y contabilizada |
| Reenviar la misma factura | No se duplicó: una sola en Odoo |
| Factura en bolívares | 1.150,00 Bs, convertidos por Odoo a la tasa vigente |
| Registrar un cobro | Correcto |
| Conciliar factura y cobro | Saldo pendiente a cero |
| Ajuste de existencias | 0 → 50 → 60 unidades |
| Repetir un ajuste | No se sumó dos veces: quedó en 60 |

05  Campos que faltan para poder facturar

Comparación entre lo que Odoo exige y lo que Smartier entrega hoy.

| DATO QUE ODOO NECESITA | SITUACIÓN | CÓMO SE RESUELVE |
| --- | --- | --- |
| RIF del cliente | Falta | Cargarlo en Smartier, o en Odoo una sola vez por cliente |
| Notas de entrega | Falta | Que Smartier genere las primeras |
| Número de control fiscal | Falta | Lo genera Odoo por numeración propia |
| Retenciones del cliente | Falta | Contabilidad lo configura en la ficha del cliente |
| Cuenta contable | Falta | Se define por categoría de producto en Odoo |
| Cantidad y precio | Lo da Smartier | Campos Cantidad y PrecioUnitario |
| Descuento | Lo da Smartier | Campo Descuento, porcentual |
| Porcentaje de IVA | Lo da Smartier | Campo PorcentajeIVA: 16 % en los 50 productos |
| Moneda | Lo da Smartier | Nacional → bolívares · Extranjera → dólares |
| Fecha de la operación | Lo da Smartier | Campo FechaEntregaReal |
| Tasa de cambio | Lo pone Odoo | Odoo aplica la tasa vigente al contabilizar |

El RIF: el bloqueo principal

Es el único que impide facturar hoy. Odoo, con la normativa fiscal venezolana activa, no permite emitir una factura sin identificación fiscal del cliente. Lo comprobamos en las pruebas: Odoo rechazó la operación con un mensaje explícito hasta que completamos ese dato.

En Smartier el campo existe —se llama Documento— pero está vacío en los tres clientes. Consultamos también la ficha individual de cada uno, por si el detalle tuviera más información que el listado: no la tiene.

CÓMO SE PUEDE RESOLVER

Opción preferible — cargarlo en Smartier. El dato viaja solo y se mantiene actualizado. Conviene además hacerlo obligatorio al dar de alta un cliente nuevo, para que el problema no se repita.

Alternativa — cargarlo en Odoo. Se introduce una vez por cliente y el middleware los enlaza. Válido si son pocos clientes, pero exige mantener dos sitios y decidir cómo se emparejan.

Mientras no exista, el sistema no descarta la nota en silencio: la encola igualmente y la marca como pendiente con el motivo visible en el panel, para que alguien pueda corregirla.

Un punto a confirmar sobre el IVA

Los 50 productos de Smartier tienen 16 %. La instancia de Odoo con la que probamos tenía configurado 15 %. Antes de la primera factura real hay que confirmar cuál es el vigente y dejarlo configurado en Odoo; si no, los totales no cuadrarán.

06  Próximos pasos

| RESPONSABLE | ACCIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- |
| Turicopy / Smartier | Cargar el RIF de los tres clientes y decidir si pasa a ser obligatorio en el alta. | Bloqueante |
| Turicopy / Smartier | Generar notas de entrega de prueba, en varios estados, para validar el circuito completo. | Bloqueante |
| Smart Automata | Confirmar con Smartier el nombre exacto de los filtros, sobre todo el de facturación. | Alta |
| Contabilidad | Confirmar si el IVA vigente es 16 % y definir la cuenta contable por categoría de producto. | Alta |
| Turicopy | Disponer de una instancia de Odoo definitiva. | Alta |
| Contabilidad | Indicar qué clientes son agentes de retención y en qué porcentaje. | Media |
| Turicopy | Designar quién anota en Smartier el número de factura tras emitirla, para evitar duplicados. | Media |

En cuanto estén resueltos los dos primeros puntos, el circuito completo puede validarse: el software ya está construido y probado en todas sus piezas.

Informe preparado por Smart Automata sobre el middleware desarrollado para Turicopy. Las cifras y resultados proceden de pruebas ejecutadas contra la API de Smartier y contra Odoo, no de documentación. Verificado el 24 de agosto de 2026.